일일 회의록

DAILY MEETING NOTES

1. 기본 정보

| 회의 일자 | 참석자 | 회의 시간 |
| --- | --- | --- |
| 2026년 10월 13일 | 박현, 김기현, 이병곤, 장준호 | 09:30~10:30 |

3. 금일 업무 계획

| 담당자 | 업무 내용 | 목표 | 완료 예정일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 박현 | 회의록 정리 및 업무 분장 | □ 완료 예정 | 10-13 (오전) |
| 박현 | Github 환경 구성 및 repository 작성 | □ 완료 예정 | 10-13 (오전) |
| 김기현, 이병곤, 장준호 | 화면 디자인 탬플릿 조사 및 활용 가능한 api 탐색 | □ 완료 예정 | 10-13 (오전) |
| 박현, 김기현, 이병곤, 장준호 | API 선정 및 담당 업무 범위 확정 담당 업무별 DB 구성 및 api 명세 작성 | □ 완료 예정 | 10-13 |

4. 주요 이슈 및 논의 사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 이슈 | 프로젝트 주제 선정 및 업무 분담 |
| 논의 내용 | - 게시판 및 관리자 페이지 요구사항 규정 - 즉각 활용 가능한 api 탐색 및 해당 데이터를 기반한 기능 구성, 이에 따른 역할분담 논의 - ReactJS 화면 구성에 필요한 탬플릿 필요 |
| 대응 방안 | 활용 가능한 API 수집 및 탬플릿 수집, 논의를 통해 구체적인 사항 확정 |

5. 결정 사항 및 후속 조치

| 조치 사항 | 담당자 | 완료 예정일 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 주제 후보 조사 및 최종 주제 선정 | 전원 | 2026-10-13 |

6. 기타 사항

- 프로젝트 초기 단계로 팀원 별 의견을 취합하고, 프로젝트 주제 및 요구사항 정의에 대해 논의.

- 논의된 사항을 구체화하고 추가 의견을 반영하기 위해 금일 오후 추가 회의를 진행할 예정